# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： “智慧吉县”二期“三网融合”建设项目

项目单位： 吉县融媒体中心

主管部门： 吉县融媒体中心-321002

2022年2月

一、项目的基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）预算执行情况	3

（三）项目绩效目标	4

（四）项目实施计划	4

二、项目绩效情况	4

（一）预算执行情况	5

（二）项目产出情况	6

（三）项目效益情况	6

（四）项目满意度情况	7

三、项目绩效分析	7

四、项目主要经验做法	8

五、项目管理中存在问题及原因分析	8

六、进一步加强项目管理措施及建议	8

附件1.项目支出绩效自评表	10

附件2.绩效自评相关资料	11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：“智慧吉县”三网融合建设项目是以广播电视网、互联网（包括无线宽带网）、通讯网融合建设为基础，为全县部门单位和城乡群众提供更好的广播、电视、互联网等信息服务以及更及时便捷的政务、商务、安防监控等“互联网+”服务的惠民实事。

立项依据：政府研究同意

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：吉办发【2017】3号、晋财建【2010】364号文件

项目实施计划：该项目分两期建设，一期建设工程已完成，二期建设内容为乡镇机房建设、吉县——乡镇109km传输网建设及施工

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 |  |  |  |  | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 |  |  |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 145.82 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 145.82 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 145.82 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 145.82 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

以广播电视网、互联网（包括无线宽带网）、通讯网融合建设为基础，为全县部门单位和城乡群众提供更好的广播、电视、互联网等信息服务以及更及时便捷的政务、商务、安防监控等“互联网+”服务

（2）. 项目年度目标

以广播电视网、互联网（包括无线宽带网）、通讯网融合建设为基础，为全县部门单位和城乡群众提供更好的广播、电视、互联网等信息服务以及更及时便捷的政务、商务、安防监控等“互联网+”服务

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“智慧吉县”二期“三网融合”建设项目项目绩效自评价结果为:总得分95.24分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 设备配置率（%） | 12.9 | 100 | 100% | 12.9 |
| 质量指标 | 设备合格率（%） | 12.85 | 100 | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 12.85 | 及时 | 98% | 12.59 |
| 成本指标 | 项目计划完成率（%） | 12.85 | 100 | 100% | 12.85 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 互联网服务使用率 | 12.85 | 有所提升 | 80% | 10.28 |
| 社会效益 | 信息服务便利性 | 12.85 | 大幅提高 | 90% | 11.56 |

（四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 12.85 | 有所提高 | 95% | 12.21 |

三、项目绩效分析

- 项目实施和预算执行情况及分析

及时合理安排预算资金使用，切实执行预算，主要用于2020年下半年实施的“智慧广电”线路改造器材设备项目质保金的支付，保障广电网络可以接入千家万户，保障网络的畅通，保障后期项目可以有序进行。

- 产出情况及分析

合理合规使用资金，对线路进行改造，增加了用户数。

- 效益情况及分析

增加了收视费的收入

- 满意度情况及分析

电视用户满意度不断提升。

四、项目主要经验做法

该项目严格按照预算执行，合理合规使用资金，着重考量”智慧广电”宽带网络的实施，得到积极的社会反馈。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目管理制度不够完善，人员管理尚有欠缺。

六、进一步加强项目管理措施及建议

积极改进制度，完善项目制度建设，形成良好的制度体系；严格落实项目管理制度，及时有效对项目进程进行监督把关，推进项目进度。

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备配置率（%） | 12.9 | 100 | 100% | 100.00% | 12.9 |  |
|  | 质量指标 | 设备合格率（%） | 12.85 | 100 | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 时效指标 | 工程完工及时性 | 12.85 | 及时 | 98% | 98% | 12.59 | 定性指标业绩值应用百分比表示 |
|  | 成本指标 | 项目计划完成率（%） | 12.85 | 100 | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 互联网服务使用率 | 12.85 | 有所提升 | 80% | 80% | 10.28 | 定性指标业绩值应用百分比表示 |
|  | 社会效益 | 信息服务便利性 | 12.85 | 大幅提高 | 90% | 90% | 11.56 | 定性指标业绩值应用百分比表示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 12.85 | 有所提高 | 95% | 95% | 12.21 | 定性指标业绩值应用百分比表示 |

附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料